En vuestro WBS, aparecen los siguientes paquetes de trabajo que no están en el diagrama de Gantt. ¿Se eliminan esos paquetes o se unifican con otros? En concreto, "Eliminar producto de cesta", por ejemplo, parece necesario.

Editar métodos de pago

Eliminar cuenta

Actualizaciones automáticas

Eliminar producto de cesta

Vaciar cesta

Editar dirección de facturación

Elegir tipo de envío

Confirmación de pedido al cliente

Visualizar elementos de búsqueda

Gantt:

Poner una tarea resumen de todo el proyecto, ¿cuánto tardamos en hacer todo el proyecto? ¿Se corresponde con lo esperado, o para tener un PMV en las fechas que queremos necesitaremos más recursos o recortar alcance?

Notas:

* “Faltan” paquetes de trabajo en el diagrama de Gantt porque fue necesario hacer más pequeño el PMV. **Como mucho hay que incluir el “Eliminar producto de la cesta”.**
* **Tarea resumen en el Gantt** y responder a las preguntas.